凤冈县茶叶发酵酒项目

招商推介书

项 目 方：凤冈县投资促进局

联 系 人：练勇军

联系电话：0852-5222255

地    址：凤冈县人民政府大楼六楼

电子邮箱：zyfenggang@163.com

二〇一四年八月

目   录

1.项目基本情况	1

1.1项目名称	1

1.2项目建设地址	1

1.3项目简介	1

1.4财务概算	1

1.5投资方式	2

2.项目背景	2

2.1产业政策	2

2.2茶酒历史及酿制工艺	2

2.3项目实施必要性	3

2.4项目实施意义	3

3.项目实施区域概况	3

4.项目建设有利条件	4

4.1区位交通优越	4

4.2自然条件适宜	4

4.3劳动力资源充足	5

4.4科技力量强大	5

4.5园区基础配套完善	5

5.项目产业基础	6

5.1凤茶文化	6

5.2凤茶情况	6

5.3产业配套	7

5.4政府扶持	7

6.项目市场分析	8

6.1茶酒产业发展趋势	8

6.2茶酒的功效	8

6.3项目开发茶酒特色	9

7.项目建设规模及内容	9

8.财务指标分析	10

9.优惠政策	11

10.总论	12

11.附表	12

凤冈县茶叶发酵酒项目

招商推介书

# 项目基本情况

## 1.1项目名称

凤冈县茶叶发酵酒项目。

## 1.2项目建设地址

凤冈经济开发区城南有机食品工业园区。

## 1.3项目简介

茶酒，历史悠久，生产工艺简单，原料充足且价廉，成品色香味俱佳，保健价值高，市场潜力大。

本项目依托凤冈县多重发展优势，尤其是当地独一无二的锌硒土壤和茶叶资源，再加上科技力量、产业基础和政府支持的强有力保障，拟占地100亩，新建1家年产10000吨的茶叶发酵酒加工厂，包括厂房、办公室、仓库、茶酒生产线以及相应的质检设备。

图1  茶酒

项目建成后，将会丰富凤冈茶叶和酒产品的品种，延长当地茶叶产业链，增加茶农收入，扩大居民就业，其经济和社会效益相当显著。

## 1.4财务概算

项目总投资19864万元，项目投入运营后，第三年达产，年总收入为60000万元，年平均净利润为3652.30万元，投资收益率为27%。项目建设期为1年，投资回收期为4.6年。内部收益率为18.4%，按15%的折现率计算的净现值为2531.55万元。

## 1.5投资方式

独资、合资、合作。

# 项目背景

## 2.1产业政策

省政府办公厅印发的《贵州省茶产业提升三年行动计（2014-2016年）》中规划：大力扶持“凤冈锌硒茶”等公共品牌；大力发展茶叶精深加工以及茶叶衍生品开发，延伸产业链、拓宽产业幅，促进茶叶资源综合利用，新增茶饮料、茶食品、茶保健品、茶日化品等生产企业50家，茶叶深加工产值10亿元以上。到2016年，全省建成茶园面积700万亩以上，茶叶年产量27万吨，茶产业综合产值超过500亿元，打造2个以上全国知名品牌，培育5个以上有一定知名度的品牌，不断提升贵州茶叶规模、质量和品牌影响力。

《凤冈县委、县人民政府关于加快推进茶产业转型升级的实施意见》中提出：调整和优化产品结构。充分利用凤冈县茶叶品质独特的资源优势，引导企业以市场为导向，多品种多元化形成茶产品的梯次结构；同时，吸引外商和投资企业开发茶饮料、茶保健品等多元化茶叶产品，延伸茶叶产业链，提高茶叶资源综合利用效益。

## 2.2茶酒历史及酿制工艺

（1）茶酒悠久历史

茶酒，早在上古时期就有记载，但那时仅仅是米酒浸茶，而并非茶文化与酒文化的交融结合。

800余年前北宋大学士苏轼留翰墨遗珍、古籍引注，记载了以茶酿酒的创想，苏轼定论：“茶酒采茗酿之，自然发酵蒸馏，其浆无色，茶香自溢”。

（2）茶酒酿制工艺

纯茶酒既不是粮食酒，也不是茶叶与酒精的勾兑酒，而是100%的茶叶通过发酵蒸馏而加工出来的，其产品生产工艺技术先进。根据苏轼定论，现代人发明了茶酒的一般酿制工艺，如下：

茶叶→粉碎→冷水浸泡→茶汁→过滤→灭菌→（添加蔗糖，接种酵母）主发酵→分离取酒→后发酵→澄清。

## 2.3项目实施必要性

茶产业是凤冈县的主导产业。但多年来，凤冈茶叶多以原料和半成品销售为主，产值低，综合效益差。目前，凤冈县茶叶加工厂规模小，势力单薄，缺乏可以引领全行业的龙头企业。为此，引进一家茶叶发酵酒加工厂进行茶叶深加工迫在眉睫。

## 2.4项目实施意义

（1）为改造凤冈传统茶业的经营模式、实现现代茶业精深加工开创一条可行途径，对调整当地农业结构、经济结构具有重要的直接意义和作用；

（2）充分利用夏秋低档茶或废弃茶渣等原料资源，彻底改变凤冈乃至贵州全省对其利用率低的状况，全面提高茶农的经济收益；

（3）提高当地茶业等产业的科技含量，拓宽白酒产业，丰富茶叶和酒产品的种类，增加茶饮料和保健酒的花色品种，推进农业和农产品加工技术进步，提高龙头企业的辐射带动能力；

（4）解决当地富余劳动力的就业、安置问题，增加农民收入，促进当地经济的持续发展。

# 项目实施区域概况

凤冈县位于贵州东北部，是遵义的东大门，县域面积1883平方千米，辖13镇1乡86个村（社区），总人口44万人。先后荣获了“中国富锌富硒有机茶之乡”、“中国生态旅游百强县”、“全国商品粮基地县”、“全国造林绿化百佳县”、“中国有机食品生产示范基地”、“中国名茶之乡”、“全国农业综合开发县”、“全国无公害生猪养殖示范县”、“全国农村能源建设先进县”、“全国生态建设示范县”等称号。

2013年，全县实现地区生产总值39.67亿元，增长16.9%；财政总收入4.55亿元，增长30.3%；全社会固定资产投资52.26亿元，增长60.9%；城镇居民人均可支配收入18010元；农民人均纯收入5873元，增长12.7%；社会消费品零售总额12.52亿元，增长16%。

本项目位于凤冈城南部的有机食品工业园区内，与凤冈经济开发区、彰教工业园区共同构成“一区两园”的格局。园区距县城1km，占地7.5 m2，于“十一五”末开始投资建设，截止目前，园区内已有茶叶、辣椒、大米、金银花、油脂、淀粉加工及水处理设备等60家规模企业入驻，投产企业30家。

图2  凤冈有机食品工业园区区位图

# 项目建设有利条件

## 4.1区位交通优越

凤冈东临德江、思南县，南接石阡、余庆县，西靠湄潭县，北抵正安、务川县，是黔东北区域性中心城市，距省会贵阳220km，距名城遵义75km，距新舟机场60km，326国道、杭瑞高速、即将建设的昭黔铁路横贯县境；乌江500吨级黄金水道已建成。预计到2015年，基本形成内运发达、出境通畅的“两高、一铁、一国道、三码头”的立体交通格局，成熟的交通网络将有效提升凤冈的通达能力，也为本项目的实施提供了优越的交通环境。

## 4.2自然条件适宜

（1）土壤土质

凤冈地势西高东低，南北起翘，境内丘陵广布，土壤主要以微酸性黄壤为主，PH值4.5-6.5，土层深厚，土壤疏松肥沃，有机质和氮、磷、钾含量丰富，且同时富含锌硒等微量元素，世界少有、全国唯一，是优质茶叶的生产区域。

（2）气候

凤冈属亚热带湿润季风气候，全县生态环境良好，森林覆盖率达60%以上，平均海拨720m，年均温度15.2℃，年均降雨量1200mm，冬无严寒，夏无酷暑，非常适合茶叶的正常生长。

（3）水文状况

凤冈县境内河流属长江流域乌江水系，由315条支流汇集成洪渡河、六池河等5条主河，河流总长1110.2km，河网密度0.59km/km2，水资源充足。

## 4.3劳动力资源充足

凤冈是典型的农业县，农业人口22.15万。除外出务工者，在家劳动力（18-55周岁）资源总数为96831人。凤冈县职业学校有在校生2403人。劳动力资源十分充足，并且凤冈当地农户有数百年的茶树栽培史。

县内劳动力成本较低。普通工人月薪1200-1500元，一般技术工月薪1500-2000元，高级技术工月薪2000-2800元，初级管理人员月薪1500-2000元，中级管理人员月薪2000-2500元，高级管理人员月薪2500元以上。

## 4.4科技力量强大

（1）凤冈县与西南大学有长达数十年的校地合作关系，西南大学的茶叶研究，尤其是茶叶深加工领域属优势学科。

（2）与凤冈县紧邻的贵州省农业科学院茶叶研究所是我国30年代建立的茶叶研究所，行业经验丰富。

（3）凤冈职业技术学校等均开设了茶叶生产与加工的专业，每年可为当地公司或企业输送大批的相关专业人员。

（4）国务院实施了《武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划（2011-2020年）》，凤冈县作为其中之一的扶贫县，得到了西北民族大学的对口帮扶。2012年以来，西北民族大学从项目、资金、智力等方面予以扶持，特别是智力帮扶方面，2013年至2014年，出资100万元用于选派45名专家，对凤冈干部进行培训，内容涉及48个专题，多元化提升干部群众素质。凤冈县积极为西北民族大学的专家、教授营造良好的教学环境、为西北民族大学学生提供实践基地，实现互利共赢，共创佳绩。

以上资源均为本项目的实施提供了可靠的技术支撑。

## 4.5园区基础配套完善

（1）道路

园区至茶海之心大道、横一、横二、横三道路已建设完成，横五道路正在建设中。

（2）供水

规划何坝水厂向工业园区供水，供水能力5万立方米/天，水源是穿矸水库。

（3）供电

规划在康坝建设110千伏康坝变，为工业园区提供完善的电力支撑。

（4）通讯

规划互联网、移动通讯、广播电视信号等全覆盖。

目前，园区水、电、通讯等基础设施以及小学、医院、消防站、加油站、给排水工程、垃圾中转等配套设施正在加紧建设中，其分布合理。

# 项目产业基础

## 5.1凤茶文化

凤茶文化，源远流长。以《茶经》为起点，以当地民族文化为土壤，在挖掘整理的基础上，形成了凤冈特色的“古夷州”凤茶文化。陆羽在其所著的《茶经》中载：茶之出黔中，生思州、播州、费州、夷州……往往得之，其味极佳。夷州治所，就是今凤冈。据《神农本草》载：神农尝百草，日遇七十二毒，得茶而解之。茶作为百药之首，煮而食之，至今在凤冈的“太极神方”和“油茶”中体现得淋漓尽致。

正因为有如此厚重的茶文化底蕴，在凤冈举办的“贵州省首届茶文化节”上，首开以茶为主题大型团体表演的先河；在凤冈举办的“中国西部茶海，遵义凤冈首届春茶开采节”上，首开贵州茶农“祭茶”活动的先例。如今，凤冈组建了凤冈锌硒茶乡艺术团、凤冈茶文化研究会，形成了独具凤冈特色的“史料充分、结构严谨、尊重科学、内容丰富”的凤茶文化体系。

## 5.2凤茶情况

近年来，凤冈县被列入中央财政现代农业生产发展资金重点扶持县，茶产业发展得到了中央财政、省市财政及涉农部门的高度重视和大力支持。凤冈作为农业大县和遵义市第二大产茶县，紧邻湄潭，茶叶资源充足，茶产业基础雄厚。截至2013年底，全县新建茶园4.02万亩，产量1.9万吨，综合产值22.8亿元，出口茶叶3万公斤，相继与欧盟、美国等10余个国家和地区签署12万公斤出口订单，与贵航公司达成农产品外运战略协议。

凤冈县茶园面积40.21万亩，有机认证3.18万亩，是西南地区最大的有机茶生产基地。全县土壤富含锌硒等微量元素，所种茶叶也吸收其精华，其中锌含量40-100mg/kg，硒含量0.25-3.5mg/kg。凤冈锌硒有机绿茶被列为国家地理标志保护产品、“贵州三大名茶”曾与国酒“茅台”同赴意大利亮相国际有机食品博览会，进入上海世博会联合国馆和多个国家馆，并成为全球生态论坛新闻发布会指定用茶，先后获得了43个国家级金奖。其品牌在2014茶叶区域公用品牌价值评估中，被评为“全国最具发展力品牌”，品牌价值为6.83亿元人民币。

图3  凤冈锌硒有机茶

## 5.3产业配套

全县通过大力招商，引进了贵州凤冈茶业公司、贵州凤冈乌龙锌硒茶业有限公司、凤茗泉生态茶业有限责任公司、龙江有机茶业有限公司、旺龙茶业、迎仙峰茶业公司等。目前，县内茶叶加工企业有178家，其中贵茶、仙人岭、露芽春三家企业已成功入驻天猫商城，实现了“黔茶出山”。

## 5.4政府扶持

凤冈县县委、县政府，根据省、市的部署，已将茶产业作为推动县域经济社会跨越发展的支柱产业，确定了“以茶富民、以茶兴县”的发展思路。制定了一系列鼓励和支持茶叶产业发展的优惠政策，明确了茶产业由各级党委书记亲自抓、分管领导具体抓，工作任务具体落实到人；形成了层层抓落实的工作格局；建立了业主投入为主、财政资金引导、信贷资金扶持、项目资金捆绑的投入机制；把茶叶产业的发展纳入对各级党政一把手业绩考核和选拔使用干部的重要内容之一。

# 项目市场分析

## 6.1茶酒产业发展趋势

世界各地茶饮料和茶酒的发展均表现出强劲势头，据有关专家介绍，美国茶饮料增长幅度为100%，欧洲为40%-50%。无论在美国、欧洲还是亚洲，即饮绿茶消费的上升都是最迅速的。进入上世纪90年代，世界茶饮料以17.0%的年增长速度递增，被誉为“新时代饮料”而风靡世界。作为与茶饮料相伴的茶酒，在整个茶饮料市场中可以占到10%的份额。以美国、欧盟、日本、韩国等主要消费大国为首的茶饮料市场每年达到800万吨，而茶酒的国际市场也有80万吨。

中国是世界茶叶的发源地，也是世界上最大的茶叶生产国。尽管我国茶饮料工业起步较晚，但发展势头十分强劲。另一方面，我国酒的种类繁多，为满足人们心理和生理的需要，饮料酒必须向营养型、保健型、风味型发展。随着人们保健意识的增强和消费观念的转变，功能性保健酒就逐渐成为市场和人们生活中的新宠，因此，茶酒的消费存在巨大的潜在空间。

## 6.2茶酒的功效

茶酒，是以低档茶叶或废弃茶渣为原料，通过发酵蒸馏等加工而得到的一种新型酒。它既有“万病之药”茶的温和属性，也有“百病之长”酒的亢奋特性。它具有以下功效：

（1）营养作用

茶叶中含有多种营养物质，特别是维生素、氨基酸、矿质元素含量甚丰。作为茶酒的主要原料的茶叶，在制备时大多溶于其中。为此，适量饮用对于增加营养、提高体质、增进健康都十分有益。

（2）保健作用

近代研究表明，酒中的酒精能增加血液中高密度脂蛋白质和降低中性脂肪的沉积，从而防止冠状动脉血管病变。因此，适量饮酒能减少冠心病的死亡率。其次茶叶含有多种药效物质，这些物质溶出后，成为茶酒、相当于药酒，可以预防有关疾病；尤其对心血管病类有良好的治疗效果。

（3）提神健胃

饮用茶酒后能振奋精神，增进食欲。茶叶中含有多种化学成分，咖啡碱有兴奋作用，使人消除疲劳、振奋精神。多酚类及其复合物，能缓和肠胃紧张，刺激胃液分泌，帮助消化。茶叶中维生素类物质，特别是硫胺素，能刺激胃的收缩，促进胃内食物排空。此外，茶叶中的蛋氨酸、半胱氨酸、卵磷脂，胆碱等还有调节代谢功能，对人体消化功能有良好的改善作用。

## 6.3项目开发茶酒特色

本项目开发的凤冈茶酒选用天然绿色的锌硒茶作为原料，不含色素、化学制剂、防腐剂等有害物质。开发的茶酒既有独特酒香，又兼具茶的清香和保健功能，酒精度低，色泽鲜明透亮，入口滑润细腻，是一种纯天然的绿色饮品。

图4  优质茶酒

本产品最具特色的是它不仅有普通茶酒所含物质，还富有17种氨基酸和锌、硒、钾、钙等多种人体所需矿物质及微量元素。可抗衰老，抑制心脑血管疾病、防辐射，抵抗病毒、提神醒脑、利尿解乏、降脂消化、护齿明目。还能有效减轻吸烟对人体的毒害，促进内分泌，提高人体免疫力，对人体有极大的保健作用。加上其口感鲜爽，香气馥郁，滋味醇厚深得消费者喜爱。

综上所述，在凤冈县开发茶酒项目市场前景广阔。

# 项目建设规模及内容

（1）建设规模

项目占地100亩，建筑面积 40020m2，总投资19864万元，年产10000吨茶酒。

（2）建设内容

新建1家加工厂，包括2.5万m2的厂房、5000 m2的办公室及1万m2的仓库。同时，引进2条茶酒生产线及相应的质检设备。

# 财务指标分析

1）收入预计

项目建成投入运营后，第三年达产，茶酒的年总收入为60000万元。

2）投资分析

该项目总投资19864万元，其中：建筑安装费8000万元，设备购置费 6680万元，土地出让金1250 万元，项目管理费110 万元，勘察设计费360万元，工程监理费440万元，基本预备费734万元，铺底流动资金2290万元。

详见附表1：固定资产投资及折旧摊销表。

3)成本费用估算

该项目达产后，年平均总成本51419.20万元，年平均固定成本3185.77万元，年平均变动成本48233.44万元。其中：

第一年工资及福利：150人×3万元/人•年=450万元/年，以后每年按3%递增。

修理费用：46.11万元，资产折旧及摊销费：922.28万元。

年平均管理费用：1132.50万元。

年平均销售费用：569万元。

详见附表2：成本及费用估算表。

4）税金预测

税金包括：增值税（税率17%）、城市维护建设税（税率为上缴增值税的5%）和教育费附加（税率为上缴增值税的3%）。

其中年平均增值税1388.32万元，年平均城建税69.42万元，年平均教育附加税41.65万元。

详见附表3：税金及附加估算表。

5）利润预测

该项目投入运营后，第三年达产，茶酒年总收入60000万元；年平均营业税金及附加 1499.38万元；年平均所得税（税率25%）1217.43万元；年平均净利润3652.30万元。

详见附表4：利润估算表。

6）项目投资分析

（1）投资回收期

经测算该项目投资回收期为4.6年。

（2）投资收益率

经测算本项目投资收益率为27%，收益较高。

（3）内部收益率

经测算本项目内部收益率为18.4%。

详见附表5：现金流量估算表。

7）财务分析结论

本项目建设期为1年，投资回收期为 4.6年。年平均净利润为3652.30万元，投资收益率为27%。内部收益率为18.4%，按照15%的折现率计算的净现值为2531.55万元，项目可行。

# 优惠政策

《凤冈县招商引资优惠政策实施办法》

土地政策

对投资1亿元以上、世界500强、中国500强、高新科技项目实行“一事一议”政策供地。

税收政策

（1）凡国家规定的新一轮西部大开发涉及的税收优惠政策，凤冈县一律兑现。

（2）在凤冈县投资新办规模工业、加工业企业，从投产之年起，县政府第1-2年对投资企业按所纳企业所得税地方所得部分的40%给予扶持，第3-5年按所纳企业所得税地方所得部分的20%给予扶持。

（3）在工业园区新办的规模工业、加工业企业，自投产之日起，年销售收入在2亿元以上的，在享受以上第（1）、（2）条优惠政策的基础上，第1-3年按实际缴纳增值税地方所得部分的80%扶持企业扩大再生产。

投资服务政策

（1）凡符合国家及贵州省产业发展政策，属于凤冈县招商引资项目范围，并在凤冈县投资开发、兴办企业的项目，只要符合项目审批程序，由县投资促进局联系相关部门召开联席会议在5个工作日内作出准入许可，由引资责任单位在许可后的7个工作日内协助办理完结县内相关手续，需报上级主管部门审批的指定专人负责办理，实行全程跟踪服务。凡达到规定投资额度的鼓励类项目，在办事程序上一律实行联席会议一次性审查，并由引资责任单位提供项目“代办制”服务。

（2）对符合产业规定、固定资产投资达3000万元以上的重大项目，实行县级领导挂帮责任制，帮助企业解决建设、发展中的相关问题。

# 总论

凤冈锌硒茶远近闻名，质量上乘，文化源远流长。以此为原料开发的凤冈茶酒，不仅保留了传统茶叶风味，茶中带着酒香，而且富含当地独有的锌硒微量元素，保健效果甚佳，更适合现代都市人的生活需求，市场前景开阔。

凤冈人杰地灵，并且区位、交通、自然条件、基础配套、产业基础和优惠政策等方面优势明显，最重要的是当地锌硒茶叶资源丰富，保证了项目能够顺利实施。投资开发本项目，效益可观，回报可靠。

# 附表

附表1：固定资产投资及折旧摊销表（万元）

| 序号 | 项目 | 折旧年限 | 建设期 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定资产（基建） | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 原值 |  | 8000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 折旧费 |  |  | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 |
|  | 净值 |  |  | 7744.00 | 7488.00 | 7232.00 | 6976.00 | 6720.00 | 6464.00 | 6208.00 | 5952.00 | 5696.00 | 5440.00 |
| 2 | 固定资产（设备） | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 原值 |  | 6680.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 折旧费 |  |  | 641.28 | 641.28 | 641.28 | 641.28 | 641.28 | 641.28 | 641.28 | 641.28 | 641.28 | 641.28 |
|  | 净值 |  |  | 6038.72 | 5397.44 | 4756.16 | 4114.88 | 3473.60 | 2832.32 | 2191.04 | 1549.76 | 908.48 | 267.20 |
| 3 | 无形资产 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 原值 |  | 1250.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 摊销 |  |  | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
|  | 净值 |  |  | 1225.00 | 1200.00 | 1175.00 | 1150.00 | 1125.00 | 1100.00 | 1075.00 | 1050.00 | 1025.00 | 1000.00 |
| 4 | 合计 |  |  | 922.28 | 922.28 | 922.28 | 922.28 | 922.28 | 922.28 | 922.28 | 922.28 | 922.28 | 922.28 |

附表2：成本及费用估算表（万元）

| 序号 | 项目 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外购原材料 | 30600.00 | 40800.00 | 51000.00 | 51000.00 | 51000.00 | 51000.00 | 51000.00 | 51000.00 | 51000.00 | 51000.00 |
| 2 | 外购燃料及动力 | 160.80 | 214.40 | 268.00 | 281.40 | 295.47 | 310.24 | 325.76 | 342.04 | 359.15 | 377.10 |
| 3 | 工资及福利 | 450.00 | 463.50 | 477.41 | 491.73 | 506.48 | 521.67 | 537.32 | 553.44 | 570.05 | 587.15 |
| 4 | 制造费用 | 968.39 | 968.39 | 968.39 | 968.39 | 968.39 | 968.39 | 968.39 | 968.39 | 968.39 | 968.39 |
| 4.1 | 修理费 | 46.11 | 46.11 | 46.11 | 46.11 | 46.11 | 46.11 | 46.11 | 46.11 | 46.11 | 46.11 |
| 4.2 | 折旧及摊销费 | 922.28 | 922.28 | 922.28 | 922.28 | 922.28 | 922.28 | 922.28 | 922.28 | 922.28 | 922.28 |
| 5 | 管理费用 | 720.00 | 965.00 | 1205.00 | 1205.00 | 1205.00 | 1205.00 | 1205.00 | 1205.00 | 1205.00 | 1205.00 |
| 6 | 销售费用 | 365.00 | 485.00 | 605.00 | 605.00 | 605.00 | 605.00 | 605.00 | 605.00 | 605.00 | 605.00 |
| 7 | 经营成本 | 32341.91 | 42974.01 | 53601.52 | 53629.24 | 53658.06 | 53688.03 | 53719.19 | 53751.60 | 53785.31 | 53820.36 |
| 8 | 总成本费用 | 33264.19 | 43896.29 | 54523.80 | 54551.52 | 54580.34 | 54610.31 | 54641.47 | 54673.88 | 54707.59 | 54742.64 |
| 8.1 | 固定成本 | 2503.39 | 2881.89 | 3255.80 | 3270.12 | 3284.87 | 3300.07 | 3315.72 | 3331.84 | 3348.44 | 3365.54 |
| 8.2 | 变动成本 | 30760.80 | 41014.40 | 51268.00 | 51281.40 | 51295.47 | 51310.24 | 51325.76 | 51342.04 | 51359.15 | 51377.10 |
| 9 | 付现成本 | 32341.91 | 42974.01 | 53601.52 | 53629.24 | 53658.06 | 53688.03 | 53719.19 | 53751.60 | 53785.31 | 53820.36 |

附表3：税金及附加估算表（万元）

| 序号 | 项目 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收入 | 36000.00 | 48000.00 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 |
| 2 | 增值税 | 890.66 | 1187.55 | 1484.44 | 1482.16 | 1479.77 | 1477.26 | 1474.62 | 1471.85 | 1468.95 | 1465.89 |
| 2.1 | 增值销项税 | 6120.00 | 8160.00 | 10200.00 | 10200.00 | 10200.00 | 10200.00 | 10200.00 | 10200.00 | 10200.00 | 10200.00 |
| 2.2 | 增值进项税 | 5229.34 | 6972.45 | 8715.56 | 8717.84 | 8720.23 | 8722.74 | 8725.38 | 8728.15 | 8731.05 | 8734.11 |
| 3 | 附加税 | 71.25 | 95.00 | 118.76 | 118.57 | 118.38 | 118.18 | 117.97 | 117.75 | 117.52 | 117.27 |
| 3.1 | 城市维护建设税 | 44.53 | 59.38 | 74.22 | 74.11 | 73.99 | 73.86 | 73.73 | 73.59 | 73.45 | 73.29 |
| 3.2 | 教育附加税 | 26.72 | 35.63 | 44.53 | 44.46 | 44.39 | 44.32 | 44.24 | 44.16 | 44.07 | 43.98 |
| 4 | 税金合计 | 961.92 | 1282.56 | 1603.20 | 1600.73 | 1598.15 | 1595.44 | 1592.59 | 1589.60 | 1586.46 | 1583.16 |

附表4：利润估算表（万元）

| 序号 | 指标名称 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 | 达产年平均数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 销售收入 | 36000.00 | 48000.00 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 |
| 2 | 总成本 | 33264.19 | 43896.29 | 54523.80 | 54551.52 | 54580.34 | 54610.31 | 54641.47 | 54673.88 | 54707.59 | 54742.64 | 54628.94 |
| 3 | 销售税金及附加 | 71.25 | 95.00 | 118.76 | 118.57 | 118.38 | 118.18 | 117.97 | 117.75 | 117.52 | 117.27 | 118.05 |
| 4 | 应纳税所得额 | 2664.55 | 4008.70 | 5357.45 | 5329.91 | 5301.28 | 5271.51 | 5240.56 | 5208.37 | 5174.90 | 5140.08 | 5253.01 |
| 5 | 所得税 | 666.14 | 1002.18 | 1339.36 | 1332.48 | 1325.32 | 1317.88 | 1310.14 | 1302.09 | 1293.72 | 1285.02 | 1313.25 |
| 6 | 税后利润 | 1998.41 | 3006.53 | 4018.08 | 3997.43 | 3975.96 | 3953.63 | 3930.42 | 3906.28 | 3881.17 | 3855.06 | 3939.75 |
| 7 | 累计税后利润 | 1998.41 | 5004.94 | 9023.03 | 13020.45 | 16996.41 | 20950.04 | 24880.46 | 28786.74 | 32667.91 | 36522.98 | - |

附表5：现金流量估算表（万元）

| 序号 | 项目 | 建设期 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现金流入 |  | 36000.00 | 48000.00 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 | 62877.20 |
| 1.1 | 产品销售收入 |  | 36000.00 | 48000.00 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 |
| 1.2 | 回收固定资产余值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 587.20 |
| 1.3 | 回收流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2290.00 |
| 2 | 现金流出 | 19864.00 | 33079.31 | 44071.19 | 55059.64 | 55080.29 | 55101.76 | 55124.09 | 55147.30 | 55171.44 | 55196.55 | 55222.66 |
| 2.1 | 建筑安装费 | 8000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 设备购置费 | 6680.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 工程建设其他费 | 2160.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 土地出让 | 1250.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2） | 项目管理费 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3） | 勘察设计费 | 360.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （4） | 工程监理费 | 440.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 基本预备费 | 734.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 铺底流动资金 | 2290.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 经营成本 |  | 32341.91 | 42974.01 | 53601.52 | 53629.24 | 53658.06 | 53688.03 | 53719.19 | 53751.60 | 53785.31 | 53820.36 |
| 2.7 | 销售税金及附加 |  | 71.25 | 95.00 | 118.76 | 118.57 | 118.38 | 118.18 | 117.97 | 117.75 | 117.52 | 117.27 |
| 2.8 | 所得税 |  | 666.14 | 1002.18 | 1339.36 | 1332.48 | 1325.32 | 1317.88 | 1310.14 | 1302.09 | 1293.72 | 1285.02 |
| 3 | 净现金流 | -19864.00 | 2920.69 | 3928.81 | 4940.36 | 4919.71 | 4898.24 | 4875.91 | 4852.70 | 4828.56 | 4803.45 | 7654.54 |
| 4 | 累计净现金流 | -19864.00 | -16943.31 | -13014.50 | -8074.13 | -3154.43 | 1743.81 | 6619.72 | 11472.42 | 16300.98 | 21104.43 | 28758.98 |